客户需求工作底稿

# 智能经营分析工作台一期

项目需求初稿｜业务部门整理版

| 客户单位 | 星桥生活电商有限公司 |
| --- | --- |
| 牵头部门 | 经营分析中心（联合运营、供应链与信息技术部） |
| 业务负责人 | 罗欣｜经营分析负责人 |
| 版本与日期 | V0.7｜2026-08-24 |

说明：本文档由业务部门根据现有工作方式整理，目的是说明“为什么要做”和“希望先解决什么”。指标口径、部署方式、模型验收标准及多人使用范围尚未完全统一，需要在项目启动后继续确认。

内部资料｜未经项目负责人确认，不作为最终验收依据

# 1. 项目背景与发起原因

星桥生活电商目前经营自营商城、天猫、京东、抖音四个主要销售渠道，在华东、华南和华北设有三个仓配节点。过去两年订单规模增长较快，数据仍主要依赖各业务系统导出后在 Excel 中拼接。经营分析团队每天上午需要下载订单、发货、售后、会员和活动数据，手工处理后再向管理层发送日报。

现有方式可以完成固定报表，但当业务提出“某渠道退货率为什么升高”“哪些新客可能在 30 天内复购”“华南仓延迟是否集中在特定品类”等问题时，分析师通常需要重新取数、核对字段、编写 SQL 并单独制作图表。一次临时分析从半天到两天不等，分析过程和代码散落在个人电脑，后续很难复用。

公司计划在 2026 年双十一前完成一期试点，希望先为经营分析人员提供一个本地优先的分析工作台，把数据接入、只读查询、质量检查、可视化、建模实验和报告版本放在同一个项目中。管理层同时提出未来应覆盖运营、供应链和用户增长岗位，但首期实际使用人数尚未最终确认。

## 1.1 当前工作量与主要问题

| 现状 | 当前表现 | 业务影响 |
| --- | --- | --- |
| 日报制作 | 每日约 23 个导出文件，2～3 小时人工整理 | 上午会议前经常只能给出结果，无法解释变化原因 |
| 指标口径 | GMV、退款率、复购率至少存在 6 套常用版本 | 同一会议中出现不同数字，业务需要反复对账 |
| 临时分析 | SQL、Python 和图表保存在个人目录 | 难以复现，人员休假时无法继续 |
| 模型实验 | 偶尔在 Notebook 中完成，训练数据和参数未统一登记 | 业务无法判断模型版本是否可用于新数据 |
| 报告输出 | 周报、月报主要复制粘贴到 PPT 或 Word | 图表来源和更新时间不清楚，修改成本高 |

# 2. 项目目标

建立项目化分析空间：每个经营问题拥有独立数据源、查询、图表、模型、报告和分析记录。

统一接入 CSV、Excel、SQLite 与 MySQL 只读数据源，保留数据画像、字段基线和来源指纹。

允许分析师使用自然语言提出问题，同时能够看到实际执行的 SQL、数据范围和生成产物。

支持数据质量检查、标准清洗、特征工程、分类/回归/聚类实验以及模型横向比较。

把数据片段、SQL、代码、图表、模型、预测和报告之间的关系保留下来，便于复核和继续工作。

支持 Markdown 作为报告内容底稿，并能够生成可供管理层查看的正式报告版本。

在没有在线模型时，数据接入、查询、建模和报告等确定性能力仍可运行。

## 2.1 期望业务结果

| 结果方向 | 当前基线 | 一期期望 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常报表效率 | 2～3 小时/天 | 30 分钟内完成初稿 | 不要求完全无人值守，需保留人工确认 |
| 临时问题响应 | 0.5～2 个工作日 | 常见问题 30 分钟内形成可复核结果 | 复杂分析不以“秒级回答”为目标 |
| 分析可追溯 | 依赖个人文件 | 关键结论可回到数据、SQL、图表或模型产物 | 至少保留项目级版本 |
| 模型使用 | 零散实验 | 形成一套可复现的复购预测基线 | 验收指标仍需确认 |
| 报告交付 | 手工复制粘贴 | 周报可从选定产物生成并持续编辑 | 图表需标注来源和版本 |

# 3. 用户与使用场景

| 角色 | 人数 | 主要任务 | 首期权限设想 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营分析师 | 3 | 接入数据、写查询、做图表、建模、编写报告 | 完整项目操作权限 |
| 运营负责人 | 4 | 查看经营结论、提出问题、确认指标口径 | 查看及评论，是否可直接提问待定 |
| 供应链负责人 | 2 | 分析仓库、履约、延迟和售后原因 | 查看及下载已确认结果 |
| 用户增长 | 2 | 分群、复购、活动效果分析 | 查看及发起分析需求 |
| 管理层 | 5 | 查看周报、月报和关键变化 | 只读查看报告版本 |
| 信息技术 | 2 | 数据连接、权限、备份和运行维护 | 系统管理权限 |

## 3.1 首批高频分析场景

| 场景 | 典型问题 | 期望输出 |
| --- | --- | --- |
| 经营概览 | 昨日 GMV、订单量、客单价和退款率为什么变化？ | 趋势、渠道/区域拆解、异常说明和可复核查询 |
| 履约分析 | 华南仓延迟上升来自承运商、仓库还是商品结构？ | 按仓库、地区、品类和承运商分层的延迟率与明细 |
| 客户分群 | 新客、复购客、高价值客分别有哪些特征？ | 可保存的客户分群数据片段和画像说明 |
| 复购预测 | 哪些首购客户在 30 天内更可能复购？ | 训练数据、特征、模型指标、预测结果和复现代码 |
| 售后归因 | 某活动期间退货率提高是否集中在少数 SKU？ | 异常 SKU、订单明细、活动对比和证据图表 |
| 经营报告 | 将本周已确认结论整理为周报并保留修改版本 | 带数据来源、图表和结论的报告版本 |

# 4. 一期范围设想

## 4.1 必须具备

本地创建、重命名、归档和导出分析项目；不同项目的数据和产物相互隔离。

导入 CSV、Excel、SQLite 文件并连接 MySQL；连接数据库时默认只读。

展示数据画像、字段类型、空值、唯一值、最小/最大值和来源变化提示。

在明确选择数据源后执行只读查询，并把查询结果保存为项目数据片段。

基于数据片段完成质量画像、清洗、特征工程、图表保存和模型实验。

登记模型配置、指标、代码、模型文件和逐行预测；可以比较历史实验。

根据选定产物生成报告，报告修改与恢复均形成新版本。

关键数据、查询、代码、图表、模型和报告之间能够追溯。

## 4.2 希望一期尽量包含

自然语言分析入口，可以将业务问题转化为查询、图表或分析步骤。

沉淀可复用的分析 Skills，例如数据质量审计、履约异常分析、客户分群和完整报告。

局域网内多人访问、企业统一登录和部门级权限控制。

从 MySQL 定时同步每日增量数据，工作日上午 8:30 前完成更新。

## 4.3 本期明确不包含

直接修改 OMS、WMS、CRM 或 MySQL 生产库中的任何数据。

自动向客户发送优惠券、短信或运营触达；系统只输出分析结果和建议名单。

替代财务结算或形成具有会计效力的经营口径。

面向全公司的复杂团队协作、审批流和移动端应用。

# 5. 数据来源与现状

| 数据源 | 主要内容 | 历史规模 | 更新方式 | 当前问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OMS 订单库 | 订单主表、订单明细、支付、渠道、活动 | 主表约 186 万行；明细约 542 万行 | MySQL，每日增量 | 退款状态回写滞后；渠道名称不统一 |
| WMS 履约库 | 仓库、出库、承运商、承诺/实际送达 | 约 179 万行 | MySQL，每日增量 | 节假日承诺日期规则未结构化 |
| CRM 会员导出 | 会员等级、注册渠道、首购时间、标签 | 约 42.3 万行 | Excel，每周 | 手机号和地址属于敏感信息，标签存在人工维护 |
| 售后系统 | 退货、退款、换货、原因和处理时间 | 约 8.2 万行 | CSV，每日 | 一笔订单可能有多条售后记录 |
| 商品中心 | SKU、类目、品牌、上下架和成本参考 | 约 3.6 万 SKU | Excel，不定期 | 历史类目调整未保留映射 |
| 经营目标表 | 渠道预算、GMV 目标、活动目标 | 月度约 200 行 | Excel，每月 | 目标版本通过群聊发送，缺少统一版本号 |

随本需求提供的《数据源与字段清单.xlsx》是 2026-08-24 的初步盘点，字段定义来自业务人员，不代表数据库最终结构。样例 CSV 已脱敏，仅用于验证字段读取和分析流程。

## 5.1 重点指标及已知口径差异

| 指标 | 当前常见口径 | 已知分歧 |
| --- | --- | --- |
| GMV | 支付成功订单金额，通常不扣除退款 | 财务月报使用退款后净 GMV；运营日报使用支付 GMV |
| 退款率 | 退款订单数 / 支付订单数 | 部分团队按退款金额 / 支付金额计算 |
| 准时送达率 | 实际送达日期不晚于承诺日期 | 承诺日期是否扣除节假日、偏远地区尚未统一 |
| 30 天复购率 | 首购后 30 天内再次支付的客户数 / 首购客户数 | 增长团队要求观察 60 天；同一天多单是否算复购未定 |
| 高价值客户 | 近 90 天支付金额和频次综合判断 | 阈值每月调整，目前没有版本化规则 |

# 6. 功能要求细化

### 数据资产

上传后应显示来源类型、文件大小、字段画像、更新时间、项目使用情况和来源变化提示。数据资产只有明确绑定后才进入某个项目。

### 安全查询

查询只允许 SELECT 或等价只读语句，拒绝 DDL、DML 和多语句。结果需记录所用数据源、SQL、执行时间、行数和内容哈希。

### 数据探索

同一数据片段可切换表格、柱状图、折线图和散点图。保存图表时应记录维度、指标和来源数据片段。

### 数据处理

质量画像需要给出缺失、重复、异常范围和建议；标准清洗与特征工程必须生成新产物，不覆盖原始数据。

### 模型实验

至少支持分类、回归和聚类。训练时显式选择目标列与特征，记录随机种子、数据划分、参数、指标、模型和预测。

### 项目对话

自然语言入口应能引用本项目已选数据和已登记产物。执行前应说明计划，执行后给出证据而不是只返回结论。

### 报告版本

报告正文以 Markdown 为内容底稿，图表只能引用已保存产物。修改和恢复历史版本均形成新版本并保留操作说明。

### Skills

业务方法应以可读说明和受控脚本形式扩展。脚本型 Skill 需要在无网络沙箱中运行，禁止直接访问宿主机敏感目录。

# 7. 技术、安全与运行要求

| 类别 | 初步要求 | 备注/待确认 |
| --- | --- | --- |
| 部署 | 原始经营数据优先保存在公司电脑或局域网环境 | 首期单机试点与 20 人访问目标存在冲突 |
| 模型与隐私 | 手机号、地址、姓名和会员标识不得发送到外部模型 | 需确认脱敏策略、模型部署方式和允许发送的字段 |
| 数据库安全 | MySQL 使用只读账号；禁止写回生产库 | 账号由 IT 配置，不写入项目源码或交付文件 |
| 性能 | 100 万行常见聚合查询 P95 小于 10 秒 | 测试设备暂定 16 GB 内存 MacBook；最大明细表超过 500 万行 |
| 可用性 | 无在线模型时，数据接入、查询、建模和报告仍可使用 | 自然语言对话可以降级，但不能影响确定性能力 |
| 备份恢复 | 项目、数据源配置、报告和模型产物可导出并恢复 | 备份周期、保存位置和保留时长未确定 |
| 浏览器 | Chrome、Edge 当前稳定版；Windows 用户可使用 WSL2 | 是否要求 Windows 原生运行待 IT 确认 |
| 审计 | 关键查询和模型实验需能回看来源与时间 | 目前不要求企业级操作审计和审批流 |

# 8. 计划与协作方式

| 阶段 | 建议时间 | 客户侧工作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与数据盘点 | 9/1～9/10 | 确认指标、数据表、样例和安全边界 | 需求基线、字段清单、风险清单 |
| 交互原型与技术验证 | 9/11～9/25 | 每周评审两次，提供典型分析问题 | 可演示的数据接入和分析链路 |
| 核心功能实现 | 9/26～10/15 | 提供测试账号、脱敏数据和反馈 | 查询、图表、模型、报告形成闭环 |
| 试运行与修正 | 10/16～10/23 | 3 名分析师真实试用并记录问题 | 可用性和口径问题收敛 |
| 验收与移交 | 10/26～10/30 | 确认报告、文档和培训 | 验收记录、部署说明和使用手册 |

管理层另提出“国庆前看到可用于经营会议的版本”。业务团队理解为能够演示核心流程，不是完成正式验收；该理解需要在启动会上书面确认。

# 9. 初步验收设想

| 验收方向 | 初步判定方式 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 业务流程 | 从数据接入到查询、图表、模型和报告完成一条真实链路 | 基本明确 |
| 数据正确性 | 抽取 10 个已知问题与现有 SQL/Excel 结果对账 | 样例待业务提供 |
| 性能 | 指定设备上对 100 万行数据执行 5 类常见查询 | 设备和查询集待确认 |
| 安全 | 只读查询、敏感字段处理、凭证不落入交付包 | 需 IT 评审 |
| 复购模型 | 需求初稿提出准确率不低于 80% | 类别不平衡时该指标可能不适用 |
| 报告 | 周报图表可追溯到数据和查询，修改生成新版本 | 基本明确 |
| 使用培训 | 3 名分析师完成一次独立分析并导出项目 | 基本明确 |

# 10. 启动前需要确认的问题

首期到底是 3 名分析师单机试点，还是需要 20 人同时通过局域网访问？

GMV、退款率、准时送达率和复购率分别采用哪一套口径，谁有最终确认权？

自然语言分析允许使用云模型、公司私有模型，还是只能使用脱敏后的字段和样本？

一期必须直连 MySQL，还是先用每日脱敏文件完成流程验证？

复购预测的业务动作是什么：筛选名单、解释特征，还是要求系统直接触达客户？

模型验收使用准确率、AUC、召回率、F1 还是业务收益；训练和测试时间窗口如何切分？

节假日、偏远地区和预约配送如何进入准时送达率计算？

报告需要导出 HTML、PDF、Word 还是只在系统内查看？

项目数据与产物保存多久，备份位置由谁维护，离线迁移是否必须？

是否需要 Windows 原生运行，还是接受 WSL2 或公司统一 Linux 环境？

国庆前“可用版本”指演示、试运行还是正式上线？

验收问题集、对账 SQL 和业务基线数据由谁在何时提供？

# 附件清单

《02-业务访谈纪要.pdf》：2026-08-25 业务与 IT 联合访谈记录。

《03-数据源与字段清单.xlsx》：数据源、字段、指标口径与权限敏感等级初步盘点。

《04-业务现状与目标汇报.pptx》：管理层用于内部立项沟通的现状说明。

《05-脱敏订单数据样例.csv》：520 行模拟订单明细，包含少量刻意保留的数据质量问题。

《06-现有经营报表截图.png》：当前日报样式与业务人员批注意见。